| КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА ул. Горького 5, пгт Тужа, 612200 тел.: (83340) 2-16-45 |  |
| --- | --- |

# АКТ

пгт Тужа                                                                                                                14.10.2020

В соответствии с пунктом 6 раздела II «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Тужинского района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Тужинского района от 20.12.2019 № 3, председателем Контрольно-счетной комиссии Таймаровым А.С. проведена проверка в Ныровском сельском поселении по вопросу законности и результативности использования бюджетных средств на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2019 году.

Цель контрольного мероприятия:

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2019 году на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направленные на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация.

Объект контроля:

администрация Ныровского сельского поселения (далее – Администрация)

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Проверка начата: 13.10.2020

окончена: 14.10.2020

Проверка проведена с ведома главы Администрации Тохтеева Германа Николаевича.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Администрация осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением Ныровской сельской Думы от 19.12. 2005 № 4/7.

Юридический адрес: 612210, Кировская обл., Тужинский район, с. Ныр, ул. Советская, 13.

Согласно свидетельства Федеральной налоговой службы Администрация поселения поставлена на учет как юридическое лицо в МРИ ФНС России № 5 по Кировской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 4332005835, с кодом причины постановки на учет 433201001.

Финансирование деятельности Администрации осуществляется из средств районного бюджета и бюджета поселения.

Администрацией Тужинского муниципального района и Администрацией заключено соглашение от 09.08.2019 № 38 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету поселения из бюджета муниципального района на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год по коду классификации доходов бюджета поселения 982 2 02 49999 10 0000 150 в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 год, утверждённой постановлением администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 534. в размере 60 252 рубля (далее – Соглашение).

Локальный сметный расчёт на устройство контейнерных площадок на ж/б плитах размером 1,5*3 (7 шт) на 60 252 рубля (далее-Мероприятие) утверждён главой Администрации 24.07.2019.

Администрация и Общество с ограниченной ответственностью «Планета» (далее – Подрядчик), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили муниципальный контракт № 14 на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для накопления ТКО от 23.08.2019 (далее – Контракт).

Срок выполнения Мероприятия по Контракту до 30.09.2019.

Все работы по Мероприятию выполнены в срок. Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) от 23.09.2019.

Оплата выполненных работ Подрядчику произведена Администрацией своевременно, в соответствии с Контрактом (платёжное поручение № 450 от 30.09.2019 на 60 252 рубля).

Пунктом 7.1.2. Контракта предусмотрен гарантийный срок эксплуатации 3 года с момента подписания акта выполненных работ.

При отражении в бюджете Ныровского сельского поселения доходов, в части межбюджетного трансферта на реализацию Мероприятия, применен код бюджетной классификации, прописанный в Соглашении 982 2 02 49999 10 0000 150.

При отражении в бюджете Ныровского сельского поселения расходов, в части межбюджетного трансферта на реализацию Мероприятия, применен код бюджетной классификации 982 0503 0300013020 244 310.

Бюджетные средства использованы по целевому назначению.

Площадки ТКО (7 штук) приняты на баланс и переданы в казну имущества муниципального образования Ныровского сельского поселения.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Тужинского муниципального района                                   А.С. Таймаров

Глава

Ныровского сельского поселения                                            Г.Н. Тохтеев